Załącznik nr 6 – Wzór umowy

UMOWA NR 01/2024

zawarta w Tuchowiczu w dniu ____________ roku pomiędzy:

Parafia Świętej Marii Magdaleny w Tuchowiczu

z siedzibą: Tuchowicz 13, 21-421 Tuchowicz, NIP: 825-184-19-71 REGON: 040076549 zwaną dalej „Zamawiającym”, którą reprezentuje:

Ksiądz Bogusław Mich – Proboszcza Parafii Świętej Marii Magdaleny w Tuchowiczu

a

_________________________________________________________________________________

z siedzibą: ____________________; KRS:___________________, NIP: _____________________, REGON:________________________ zwaną dalej „Wykonawcą”, którego reprezentuje:

_________________________________________________________________________________

na podstawie wyboru oferty Wykonawcy, w zapytaniu ofertowym pn. „Wykonanie prac renowacyjnych zabytkowej dzwonnicy przy Kościele Parafialnym Świętej Marii Magdaleny                             w Tuchowiczu” współfinansowanego ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład.

§ 1

- Przedmiotem umowy są prace renowacyjne zabytkowej dzwonnicy przy Kościele Parafialnym Świętej Marii Magdaleny w Tuchowiczu. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego – dokumentacją projektową – oraz załącznikiem nr 4 do zapytania ofertowego – pozwoleniem na budowę Starosty Łukowskiego nr 638/2023 z dnia 16 października 2023 roku oraz odnośnymi przepisami prawa (tj. prawo budowlane, prawo ochrony zabytków, w tym przepisy wykonawcze dotyczące BHP, zabezpieczenia miejsca wykonywania prac, zastosowania stosownych oznaczeń itp.).

- Na wykonanie prac Wykonawca udziela _____ miesięcznego okresu gwarancji i rękojmi liczonego od dnia podpisania protokołu odbioru.

- Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załącznik nr 1              do umowy.

- Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednią wiedzą, umiejętnościami                                         i doświadczeniem wymaganym w zakresie wykonania przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca oświadcza ponadto, że posiada uprawnienia do wykonywania prac stanowiących przedmiot umowy.

§ 2

Termin realizacji umowy: 11 miesięcy od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia ……………………...

§3

- Wykonawca będzie wykonywał powierzone mu w ramach niniejszej umowy obowiązki                   z należytą starannością, zgodnie z przyjętymi zasadami etyki zawodowej oraz oświadcza, że posiada wiedzę wystarczającą do wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z przedmiotem zamówienia oraz dokumentacją architektoniczno-budowlaną stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi Polskimi Normami oraz obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami dotyczącymi ochrony zabytków.

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji umowy przy ścisłej współpracy                                       z Zamawiającym.

- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego trudnościach 
w realizacji umowy, w szczególności o zamiarze zaprzestania jej realizacji.

- Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia prac zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 3 zapytania ofertowego.

- Prace muszą zostać wykonane wyłącznie z użyciem materiałów wysokiej jakości, przeznaczonych do pracy przy zabytkach i dostosowanych do przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia na żądanie Zamawiającego listy materiałów (rodzaj materiału, producent oraz oznaczenie pozwalające jednoznacznie zidentyfikować materiał), które planuje wykorzystać przy prowadzeniu prac. Weryfikacja dopuszczenia przedstawionych materiałów lub materiałów równoważnych dokonana zostanie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Dla uniknięcia wątpliwości dodaje się, że Zamawiający nie narzuca zastosowania materiałów konkretnych producentów, a badać będzie wyłącznie walory jakościowe propozycji oraz ich dostosowanie 
do przedmiotu zamówienia.

- Przedmiot robót Wykonawca zobowiązuje się wykonać przy użyciu własnych materiałów, sprzętu i narzędzi.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w ramach wynagrodzenia umownego wszystkich prac niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy.

- Wraz z podpisaniem Umowy, Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem prac, obejrzał obiekt będący przedmiotem umowy oraz wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego roboty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Otrzymał także wszelką niezbędną informację, a w szczególności wiedzę niezbędną do właściwej organizacji wykonywania prac, wysokość wynagrodzenia jest wystarczająca i odpowiednia dla Wykonawcy i pozwoli na pokrycie wszelkich kosztów                   i zobowiązań związanych z wykonaniem prac w ramach umowy.

- Projekt współfinansowany jest z dotacji Gminy Stanin, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z programu Polski Ład.

- Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco informować Zamawiającego o przebiegu prac, stanie ich zaawansowania, ewentualnych trudnościach lub wątpliwościach celem ich natychmiastowego wyjaśnienia z Zamawiającym.

- Zamawiający może w każdym czasie żądać od Wykonawcy informacji co do stanu realizacji umowy, może też wnosić zalecenia i uwagi, które powinny zostać uwzględnione przez Wykonawcę.

§4

- Zamawiający zobowiązuje się współdziałać z Wykonawcą, w zakresie niezbędnym                            do realizacji umowy oraz zapłaty wynagrodzenia w związku z realizacją przedmiotu umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy wszelkie niezbędne, będące w jego posiadaniu, informacje związane z realizacją umowy. Zamawiający dołoży wszelkich starań               w celu terminowego udostępniania informacji, dokumentów i materiałów, które                                 są  w uzasadnionym zakresie, niezbędne Wykonawcy do realizacji umowy.

- Wszelka korespondencja jest dopuszczalna w formie pisemnej na adresy stron wskazane                 w umowie i elektronicznej na adres e-mail: parafiatuchowicz@gmail.com.

§5

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy w terminie określanym             w § 2  jest wynagrodzeniem ryczałtowym i wynosi ……………………… zł (słownie: ………… złotych) brutto.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje całość ponoszonego przez Zamawiającego wydatku na sfinansowanie przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane                           z realizacją przedmiotu umowy oraz ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1.

- Strony nie dopuszczają zmiany ceny umownej w okresie realizacji niniejszej umowy.

- Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy dokonane będzie w 3 transzach. Dwie transze każdorazowo po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji, trzecia po zakończeniu realizacji inwestycji:

### pierwsza faktura częściowa nie może przekroczyć 2% wartości inwestycji

### pozostałe faktury płatne będą:

### - 50% pozostałej do zapłaty kwoty inwestycji

### - faktura końcowa, która powinna zostać wystawiona po dokonaniu odbioru końcowego robót i powinna opiewać na kwotę wynikającą wynagrodzenia umownego brutto pomniejszonego                 o kwoty już wypłacone.

- Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktur częściowych i faktury końcowej stanowić będą podpisane przez Zamawiającego protokoły odbioru częściowego                            i końcowego, jako podstawa do dokonania odbioru częściowego i końcowego                                i rozliczenia należnego wynagrodzenia.

- Potwierdzenie dokonania odbioru nastąpi w formie protokołu podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli każdej ze stron. Z chwilą podpisania Protokołu Końcowego Odbioru Prac zaczynają bieg wszelkie terminy, a w tym związane                                z gwarancją.

- Zamawiający dokona płatności przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy                                         nr_____________________________________________________________________________
w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z załącznikami.

- Fakturę VAT należy wystawić na: Parafia Świętej Marii Magdaleny w Tuchowiczu, 
Tuchowicz 13, 21-421 Tuchowicz.

- Ewentualny przelew wierzytelności innemu podmiotowi może odbyć się wyłącznie za zgodą Zamawiającego pod rygorem nieważności.

§6

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy, w przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od terminu określonego w § 2 umowy;

- w wysokości 0,2% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki                             w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady                                   i gwarancji jakości, liczonej od dnia, w którym wada lub usterka miała być usunięta;

- w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z przyczyn leżących po jego stronie;

- w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, które mogą dochodzić Strony nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

- Niezależnie od kar umownych określonych powyżej, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Zamawiający jest upoważniony do potrącania kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane w pierwszej kolejności                             z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub bezpośrednio przez Wykonawcę na podstawie pisemnego wezwania do zapłaty, w zależności od wyboru Zamawiającego.

- Na naliczone kary umowne zostanie wystawiona przez Zamawiającego nota obciążeniowa. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty zastrzeżonych kar umownych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego w nocie obciążeniowej w nieprzekraczalnym terminie 5 dni                       od otrzymania noty.

- Każda z kar umownych jest niezależna od siebie, a Strony mają prawo dochodzić każdej z nich niezależnie od pozostałych.

§7

- Do obowiązków Zamawiającego w zakresie wykonania robót budowlanych należy                                    w szczególności:

- protokolarne przekazanie Wykonawcy obiektu, na którym mają zostać przeprowadzone prace,

- dokonanie odbioru prac,

- zapłacenie Wykonawcy uzgodnionego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy,

- inne obowiązki określone w niniejszej umowie oraz obowiązujących przepisach prawa.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone w miejscu wykonywania prac.

§ 8

- Do obowiązków Wykonawcy w trakcie wykonywania robót budowlanych należy w szczególności:

- Należyte, terminowe, zgodne z dokumentacją architektoniczno-budowlaną, a także pozwoleniem na budowę, pozwoleniem Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac przy zabytku oraz odnośnymi przepisami prawa (tj. prawo budowlane, prawo ochrony zabytków, w tym przepisy wykonawcze dotyczące BHP, zabezpieczenia miejsca wykonywania prac, zastosowania stosownych oznaczeń itp.), wykonanie przedmiotu umowy.

- Przygotowanie zabytku do realizacji Umowy, a w szczególności:

- wykonanie wszelkich prac przygotowawczych niezbędnych do prowadzenia prac,

- zabezpieczenie terenu prac z zachowaniem najwyższej staranności i uwzględnieniem specyfiki przedmiotu umowy oraz jego przeznaczenia,

- zapewnienie warunków bezpieczeństwa osób i mienia przebywających na terenie prac, stosowane w czasie pracy metody organizacyjno-techniczne

- inne prace i czynności niezbędne do należytego wykonania przedmiotu umowy,

- Zatrudnienie przy realizacji umowy pracowników wykwalifikowanych, niezbędnych                       do należytego i terminowego wykonania prac.

- Przejęcie pełnej odpowiedzialności za prawidłowe wykonanie prac, zastosowane metody wykonawstwa, porządek i bezpieczeństwo.

- Utrzymanie porządku zgodnie z przepisami BHP, p. póz.

- Inne obowiązki określone w niniejszej umowie.

- Zapewnienie bieżącej i końcowej kontroli jakości robót,

- Przekazywanie, bez zbędnej zwłoki, Zamawiającemu na jego żądanie, wszelkiej dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacją źródłową pozwalającą na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłaszanych do odbioru

- Ustanowienie należytej reprezentacji Wykonawcy do czynności odbioru,

- Zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad i usterek przedmiotu umowy

- Zamawiający ma prawo w każdym czasie żądać od Wykonawcy przedstawienia stanu zaawansowania prac nad wykonaniem przedmiotu umowy.

§9

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji umownej na wykonane prace objęte przedmiotem umowy. Okres gwarancji wynosi ….. lat licząc od daty odbioru końcowego.

- Szczegółowe warunki gwarancji:

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji co do jakości przedmiotu umowy w zakresie:

a) zgodnego z umową wykonania,

b) zgodności z obowiązującymi przepisami oraz normami państwowymi,

c) kompletności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady zmniejszające wartość techniczną i użytkową przedmiotu umowy, ujawnione w okresie gwarancyjnym.

- Wykonawca zobowiązany jest usunąć wadę nieodpłatnie, do 21 dni od daty zgłoszenia wady przez Zamawiającego.

- Zgłoszenie o wystąpieniu wady Zamawiający będzie kierował bezpośrednio do siedziby Wykonawcy.

- Po usunięciu wady Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru wykonanych prac. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół.

- 6) Gwarancja wygasa, jeżeli w trakcie okresu gwarancyjnego Zamawiający dokona istotnych przeróbek w zakresie wykonanego przez Wykonawcę przedmiotu umowy, bez jego zgody oraz w przypadku wad powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania bądź wykorzystania przedmiotu umowy.

- 7) W dniu odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy, którego zapisy nie będą naruszały postanowień niniejszego paragrafu umowy.

§10

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości                          o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W przypadku, o których mowa w zdaniu 1, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy – w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji o poniższych faktach:

1) została rozpoczęta likwidacja działalności firmy Wykonawcy,

2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy uniemożliwiający wykonanie umowy,

3) stwierdzono w toku czynności odbioru wady uniemożliwiające użytkowanie zgodnie

z przeznaczeniem.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia naruszeń i wyznaczeniu dodatkowego terminu na ich usuniecie, gdy:

1) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

2) Wykonawca przerwał realizację robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy i przerwa trwa dłużej niż 7 dni,

3) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z warunkami technicznymi,

- w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o którejkolwiek z powyższych okoliczności.

4. Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności winno nastąpić na piśmie.

5. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w sytuacjach określonych w ust. 2

i 3, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania tej części

umowy, która zostanie przez Zamawiającego odebrana i nie jest upoważniony do żądania kar,

odszkodowania, czy też pozostałej części umówionego wynagrodzenia.

6. W przypadku odstąpienia od umowy Strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) w terminie 7 dni od odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót na dzień odstąpienia,

2) w przypadku niesporządzenia przez Wykonawcę szczegółowego protokołu inwentaryzacji w terminie określonym w pkt 1 zostanie on sporządzony przez Zamawiającego. O terminie wykonania inwentaryzacji Wykonawca zostanie powiadomiony na 3 dni wcześniej,

3) zabezpieczenie przerwanych robót nastąpi na koszt Strony, z której przyczyny doszło do odstąpienia,

4) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów i urządzeń, które nie mogą być wykorzystane

przez Wykonawcę do innych robót, nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od

umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

5) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada

, obowiązany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robót i zapłaty wynagrodzenia za te roboty, w wysokości proporcjonalnej do stanu zaawansowania tych robót,

b) odkupienia materiałów, konstrukcji i urządzeń, o których mowa w ust. 6 pkt 4,

c) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§11

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy muszą być dokonane w formie pisemnych aneksów    do umowy, pod rygorem nieważności, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w przypadkach:

  - gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. Zmiana regulacji określonych w zdaniu poprzednim musi wywierać bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy i może prowadzić do modyfikacji wyłącznie tych zapisów umowy, do których się odnosi;

  - zaistnienia po zawarciu umowy siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie nagłe i nieprzewidywalne lub takie, któremu z zachowaniem najwyższej staranności nie dało się zapobiec lub zniweczyć jego skutków,

  - sytuacji, gdy wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć                      w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień,

  - zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np.: zmiana numeru rachunku bankowego).

- Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporządzenie oraz podpisanie przez Strony protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie okoliczności wymienionych w ust. 3. Protokół konieczności będzie załącznikiem                   do aneksu zmieniającego umowę.

- Termin powiadomienia o konieczności wprowadzenia zmian w zawartej umowie nie może nastąpić później niż 3 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających zmiany w umowie.

§8

- Osobami upoważnionymi do sprawowania nadzoru nad realizacją umowy, do bieżących kontaktów z Wykonawcą, odpowiedzialnymi za korespondencję między Wykonawcą                                     a Zamawiającym dotyczącą realizacji Umowy ze strony Zamawiającego jest: Ksiądz Proboszcz Bogusław Mich, tel. 605 597 549, e-mail: parafiatuchowicz@gmail.com

- Wykonawca wyznacza następującą osobę odpowiedzialną m.in. za kontakty z Zamawiającym, w tym korespondencję między Wykonawcą a Zamawiającym dotyczącą realizacji umowy oraz rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą:

Imię i nazwisko: ______________________________, tel. _____________, e-mail: __________________

- Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 2, nie stanowi zmiany niniejszej umowy, co nie wymaga dla swojej ważności formy aneksu do umowy i dokonywana będzie na podstawie oświadczenia złożonego drugiej Stronie drogą pisemną lub elektroniczną.

§9

Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO informuję, że: administratorem Pana/i danych osobowych jest Parafia Świętej Marii Magdaleny w Tuchowiczu, Tuchowicz 13, 21-421 Tuchowicz.

- Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora jakim jest konieczność rozliczania kosztów oraz świadczenia usługi.

- Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia.

- Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres określony obowiązującymi przepisami prawa.

- posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

- ma Pan/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

- podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, jednakże niepodanie danych                        w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować nie zawarciem umowy.

- Pana/i dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

- Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

§10

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

- Wszystkie zmiany od niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§11

Ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego.

§12

Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY							   WYKONAWCA

______________________________				____________________________

Załącznik nr 1 do Umowy

Wytyczne wykonania tablicy informacyjnej

na potrzeby realizacji zamówienia pn.:

„Wykonanie prac renowacyjnych zabytkowej dzwonnicy przy Kościele Parafialnym Świętej Marii Magdaleny w Tuchowiczu”

Wykonawca realizujący inwestycję objętą dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, podejmuje działania informacyjne dotyczące tego dofinansowania, w zakresie wykonania tablicy informacyjnej z uwzględnieniem niżej wymienionych przepisów:

- Rozporządzenie Rady Ministrów z 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych,

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych.,

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych.

- Uchwała Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Podstawowe wytyczne dot. parametrów technicznych tablicy informacyjnej:

- zawiera barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej,

- zawiera logo Polski Ład,

- zawiera logo Programu,

- zawiera informację o dofinansowaniu Inwestycji z Programu,

- zawiera nazwę inwestycji,

- wymiary tablicy informacyjnej – 120x80 cm,

- tablicę informacyjną wykonuje się z płyty kompozytowej, tworzywa sztucznego pleksi lub PCV o grubości minimum 3 mm albo umieszcza na podkładzie metalowym z podwójnie zawiniętą krawędzią,

- tablica informacyjna nie może zawierać innych dodatkowych informacji i elementów graficznych, takich jak logo beneficjenta, partnera lub wykonawcy prac,

- wzory tablic informacyjnych są obowiązkowe, nie można ich modyfikować, dodawać własnych znaków i informacji, poza uzupełnianiem treści we wskazanych polach,

- tablicę informacyjną umieszcza się w miejscu realizacji zadania: w momencie rozpoczęcia prac

- Wzór tablicy informacyjnej wraz z proporcjami wymiarów oraz objaśnieniami, określa załącznik do ww. rozporządzeń, który dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne oraz na stronie BGK pod adresem https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-pierwsza/#c21674.

- Przygotowany przez Wykonawcę wzór tablicy należy uzgodnić z Zamawiającym.